20260123

| 晚班24:00 三標(水源路149號.艋舺大道 欽.緯.智.賢.揆.淵.傑.劉.億.融.禮.龍.蕭.建.13.21.23 區分: 三.六標，松盛，冠筑，磐碩全面，聖東.上溢，山區，新北臨時，桃園，稻田，八下 | 12/26(10:00-11:00 ☹請假:緯 14排休☹:傑 1月休假排名:傑.億.緯 21亞納23蘇南迪13.普萬托 A欽.緯.智.賢6871 b揆.淵.傑.劉.億229 c融.禮.龍.蕭.建1383 代工標線部分: | 未完工作 採圖 環河南路二段(雙園-西藏(等冠筑回應 懷寧街(衡陽路-貴陽街一段(明年鋪 民權東路六段115巷-123巷 研究院路三段K 台2(4.5-8k)1月 淡水區中正路二段k 沙崙路(中正二路-中正路段22巷)K 中正路二段51巷(觀海路-中正路二段)K 中正路一段87巷8弄至中正路二段51巷K 中山北路一段(新市一路三段-大義街(550五 艋舺大道(艋舺大道332號至西園路二段) 水源路149號(12支防撞桿 | 日間 1/23五，健檢0830.消防1030.尾牙1200 1/26一，磐碩開會(康寧街169巷8之15號6樓1030 夜間 1/22四， 1/23五，三標(水源路149號.艋舺大道 (艋舺大道332號至西園路二段) 1/24六， 1/25日， 1/26一， 1/27二， 1/28三， 1/29四，淡水中正二路 1/30五，冠筑尾牙(龜山阿祥海產18:00北17 1/31六，林口文化北路二段(福林路-中山路) 2/1日，林口 2/2一， |
| --- | --- | --- | --- |