20260130

| 早班10:00 石門北17(1型 仰德大道黑漆改黑熱拌(1型 (仰德大道一段跟至誠路口 融.禮.龍.蕭.賢.13.23 早班10:00 五股成德里，疏一疏四(往1號越堤道左右兩側紅線 文化一路一段燈373236靠仁愛路R.公 林口仁愛路(2型 欽.揆.淵.傑.劉.億.緯.21 區分: 三.六標，松盛，冠筑，磐碩全面，聖東.上溢，山區，新北臨時，桃園，稻田，八下 | 12/26(10:00-11:00 ☹請假: 14排休☹:智.建 1月休假排名:傑.億.緯 21亞納23蘇南迪13.普萬托 A欽.緯.智.賢6871 b揆.淵.傑.劉.億229 c融.禮.龍.蕭.建1383 代工標線部分: | 未完工作 五股成德里，疏一疏四(往1號越堤道左右兩側紅線 林口文化一路一段燈373236靠仁愛路R.公 仰德大道黑漆改黑熱拌 採圖 環河南路二段(雙園-西藏(等冠筑回應 懷寧街(衡陽路-貴陽街一段(明年鋪 華江橋(機車引道(台北往新北 萬華區環河南路二段(和平西路三段至西藏路 青島東路(林森南路至杭州南路一段 中正區水源快速道路(師大路至基隆路四段 民權東路六段115巷-123巷 研究院路三段K 台2(4.5-8k)3月 淡水區中正路二段k 沙崙路(中正二路-中正路段22巷)K 中正路二段51巷(觀海路-中正路二段)K 中正路一段87巷8弄至中正路二段51巷K 中山北路一段(新市一路三段-大義街(550五 林口文化北路二段(福林路-中山路) | 日間 1/23五，健檢0830.消防1030.尾牙1200 1/26一，磐碩開會(康寧街169巷8之15號6樓1030 1/31六，林口仁愛路智.建 2/1日，林口仁愛路 夜間 1/29四，淡水中正二路(擋班瑞芳102方正 1/30五，冠筑尾牙(林口蔡家鵝肉1830)北17建 |
| --- | --- | --- | --- |