20260203

| 早班10:00 五股疏一疏四(往1號越堤道左右兩側紅線 仰德大道黑漆改黑熱拌 工程車整理.機具保養 欽.揆.淵.億.緯.21 早班10:00 石門北17雙邊白線1型600 禮.龍.蕭.智.賢.13.23 區分: 三.六標，松盛，冠筑，磐碩全面，聖東.上溢，山區，新北臨時，桃園，稻田，八下 | 12/26(10:00-11:00 ☹請假:傑 14排休☹:劉.融 1月休假排名:傑.緯.億 21亞納23蘇南迪13.普萬托 A欽.緯.智.賢6871 b揆.淵.傑.劉.億229 c融.禮.龍.蕭.建1383 代工標線部分: | 未完工作 五股疏一疏四(往1號越堤道左右兩側紅線 林口文化一路一段燈373236靠仁愛路R.公 仰德大道黑漆改黑熱拌 石門北17雙邊白線1型600 採圖 環河南路二段(雙園-西藏(等冠筑回應 懷寧街(衡陽路-貴陽街一段(明年鋪 華江橋(機車引道(台北往新北(貓眼防撞桿 萬華區環河南路二段(和平西路三段至西藏路 青島東路(林森南路至杭州南路一段 中正區水源快速道路(師大路至基隆路四段 民權東路六段115巷-123巷 研究院路三段K 台2(4.5-8k)3月 淡水區中正路二段k 沙崙路(中正二路-中正路段22巷)K 中正路二段51巷(觀海路-中正路二段)K 中正路一段87巷8弄至中正路二段51巷K 中山北路一段(新市一路三段-大義街(550五 林口文化北路二段(福林路-中山路) | 日間 2/3二，林口仁愛路2型劉.融(改2/5 2/4三，林口仁愛路2行淵.建 2/5四，林口仁愛路2型傑.劉 2/7-12，外勞支援大友6天 夜間 2/1日， 2/2一，建.融 2/3二，劉.融 2/4三，淵.建 2/5四，淡水中正二路2行傑.劉 2/6五， 2/7六，建.揆.淵 2/8日，智.揆 2/9一，融.淵 2/10二，傑.劉 2/11三，智 2/12四，傑.融 2/13五，億 |
| --- | --- | --- | --- |