20260212

| 早班10:00 萬美街二段147號對面填縫 萬美街二段147號填縫 大安路一段52巷34號填縫 永康街8巷口(黑漆.T.30.點線 和平東路三段212巷46-52填縫 淡水中央北路二段(257巷到土地公廟*6 淡水中山路二段家樂福前防撞桿(中山北路二段與濱海路一段 欽.龍.蕭.緯.賢.淵 0213或0214 淡水中山北路二段(257巷到土地公廟*6 淡水中正路二段(槽化黃網 融.禮.劉.傑.緯.賢.億.智 區分: 三.六標，松盛，冠筑，磐碩全面，聖東.上溢，山區，新北臨時，桃園，稻田，八下 | 3/1(10:00-11:00 鶯歌石膏 ☹請假: 14排休☹:傑.融 1月休假排名:傑.緯.億 21亞納23蘇南迪13.普萬托 A欽.緯.智.賢6871 B旻.淵.傑.劉.億229 c融.禮.龍.蕭.建1383 代工標線部分: | 未完工作 金山區法鼓路555號(林家璜0922-775-918 淡水中山路二段家樂福前防撞桿 萬美街二段147號填縫2/13 萬美街二段147號對面填縫2/13 大安路一段52巷34號填縫3/20 永康街8巷口(黑漆.T.30.點線3/15 和平東路三段212巷46-52填縫 市道102線(15K+000~20K+900) 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 市道106 線 (50K+000~70K+000) 淡水中央北路二段(257巷到土地公廟*6 林口南勢國小(充電車格.婦幼車格2/12.13 採圖 環河南路二段(雙園-西藏(等冠筑回應 懷寧街(衡陽路-貴陽街一段(明年鋪 華江橋(機車引道(台北往新北(貓眼防撞桿 萬華區環河南路二段(和平西路三段至西藏路 青島東路(林森南路至杭州南路一段 中正區水源快速道路(師大路至基隆路四段 民權東路六段115巷-123巷 研究院路三段K 台2(4.5-8k)3月 中正路二段51巷與沙崙路 沙崙路(中正二路-中正路段22巷)K 中正路二段51巷(觀海路-中正路二段)K 中正路一段87巷8弄至中正路二段51巷K 中山北路一段(新市一路三段-大義街(550五 林口文化北路二段(福林路-中山路) 八下第一派 | 日間 2/7-12，外勞支援大友6天 2/9一，大掃除------置物櫃.地板要洗 2/12四，金山法鼓山 2/15日，老闆生日 夜間 2/5四，淡水中路二段(單向2行傑.劉 2/6五， 2/7六，建.揆.淵 2/8日，智.揆 2/9一，融.淵 2/10二，傑.劉 2/11三，智 2/12四，傑.融 2/13五，淡水中正路二段(槽化黃網億 2/15日，老闆生日 |
| --- | --- | --- | --- |