20260309

| 晚班22:00 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 台2線淡金一路182號 欽.緯.智.叡.旻.淵.傑.劉.億 融.禮.龍.建 區分: 三.六標，松盛，冠筑，磐碩全面，聖東.上溢，山區，新北臨時，桃園，稻田，八下 | 3/22(10:00 ☹請假: 14排休☹:賢 3/22外勞健檢 1月休假排名: 21亞納23蘇南迪13.普萬托 A欽.緯.智.賢.叡6871.7771 B旻.淵.傑.劉.億229 c融.禮.龍.蕭.建1383 代工標線部分: | 未完工作 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 市道106 線 (50K+000~70K+000) 堤頂大道槽化(磨除另約時間(等會勘 微風運河右岸標線斑駁也請一併處理（寵物公園至網球場） 採圖 環河南路二段(雙園-西藏(等冠筑回應 懷寧街(衡陽路-貴陽街一段(明年鋪 華江橋(機車引道(台北往新北(貓眼防撞桿 萬華區環河南路二段(和平西路三段至西藏路 青島東路(林森南路至杭州南路一段 中正區水源快速道路(師大路至基隆路四段 康寧路一段(成功路三段與星雲街) 民權東路六段115巷-123巷 研究院路三段K 台2(4.5-8k)3月 中正路二段51巷與沙崙路 沙崙路(中正二路-中正路段22巷)K 中正路二段51巷(觀海路-中正路二段)K 中正路一段87巷8弄至中正路二段51巷K 中山北路一段(新市一路三段-大義街(550五 林口文化北路二段(福林路-中山路) 八下第一派 | 日間 3/11三，福清南港生技 夜間 3/6五，叡 3/7六， 3/8日， 3/9一，台2線賢 3/10二，台2線傑 3/11三，台2線智.傑 3/12四，台2線.雙溪102甲方正 3/13五，瑞芳市102方正 3/14六，瑞芳市102方正 3/15日，瑞芳市102方正 3/23-26，水源快速 3/30-31，水源快速 4/4-4/5，華江橋機車引道 |
| --- | --- | --- | --- |